药无忧项目阶段复盘与待办清单

覆盖：当前进度、踩坑总结、未实现功能与下一步建议

项目路径：D:\桌面\trae ai大赛\程序    生成日期：2026-07-06    文档类型：阶段复盘报告

当前一句话结论 项目已经从“演示型药品管理样机”推进到“真实用户从零创建家庭、录入药品、管理批次库存”的本地可用骨架。最近重点完成了去演示化、添加药品三段式流程、家庭自学习条码库、全局输入体验、药盒本地封面和药箱卡片重排。下一阶段应优先补齐提醒闭环、详情编辑、图片长期可靠性和端到端测试。

# 1. 进度梳理：目前进行到哪一步

整体判断：当前已经不再只是静态展示页面，而是有本地状态层、家庭空间、药品主档、批次库存、扫码自学习和真实录入入口的产品雏形。

## 1.1 产品定位与边界已经收稳

产品定位：面向家庭照护场景，年轻子女或家庭管理员负责建家庭、录药、看库存、后续设置提醒；老人端强调大字、少操作、确认服药。

产品边界：只做家庭药品库存、有效期、批次、位置、成员共享和后续提醒；不做诊断、不做用药建议、不判断疗效。

风险控制：扫码、拍照、OCR 都被定义为辅助填充，保存前必须人工核对。联网找药盒图已明确暂缓，避免误配、版权和来源纠纷。

## 1.2 已完成的主要阶段

| 阶段 | 当前状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基础框架 | 已完成 | 微信小程序结构、首页/药箱/我的三 tab、家庭页、添加药品页、详情页、老人端、隐私与访问记录等页面骨架已经具备。 |
| 真实本地状态层 | 已完成核心 | utils/appStore.js 负责 currentUser、currentFamily、members、medicines、medicineBatches、plans、records、accessLogs 等本地状态。 |
| 去演示化 | 已完成主方向 | ENABLE_DEMO_TOOLS=false；默认不加载爸妈家的药箱、小李、爸爸妈妈、假药品。首次进入走创建家庭。 |
| 全局 UI token | 已完成第一版 | app.wxss 已有品牌色、语义色、字号、圆角、阴影、间距、按钮、chip、empty、notice、hero 等统一样式。 |
| 添加药品流程 | 已完成主流程 | choose -> form -> success 三段式；手动录入为主，扫码/OCR/拍照只做辅助填充。 |
| 家庭自学习条码库 | 已完成 V1 | lookupBarcode 先查家庭真实药品，再查内置 seed，未命中返回 shouldLearn，保存后同家庭再扫可识别。 |
| 全局输入体验 | 已完成主路径 | app-form-*、app-option-* 全局类已加入；创建家庭、快速添加家人、添加药品表单已接入。 |
| 药品本地封面 | 已完成 V1 | 添加药品可选本地照片；拍照辅助也可将图片作为封面候选；药箱列表优先显示图片。 |
| 药箱卡片重排 | 已完成 V1 | 左侧固定封面区，右侧标题单行省略，库存/批次/有效期三格统一尺寸。 |
| 老人端提醒 | 已有框架/演示逻辑 | generateElderReminders、confirm/skip record 等存在，但提醒配置和真实计划创建还没闭环。 |
| 隐私/访问记录 | 已有页面和基础记录 | 创建家庭、添加成员、录入药品等会写 accessLogs；隐私页与访问记录页已有基础展示。 |

## 1.3 当前真实用户主路径

首次进入：无家庭时，引导用户创建家庭药箱。

创建家庭：填写家庭名称、管理员姓名、备注，创建 currentFamily，并把当前用户加入 members。

有家庭无药品：药箱页显示空状态，引导添加第一盒药。

添加药品：用户选择手动、扫码辅助或拍照辅助，最终进入同一张人工确认表单。

保存药品：addMedicineAndBatch 根据同条码或同名决定创建新药品主档或新增批次。

查看药箱：药箱页展示主档卡片、封面、分类、使用人、位置、库存、批次和最近有效期。

查看详情：详情页展示主档、批次库存和用药计划占位。

## 1.4 当前数据与能力边界

数据存储：目前继续使用 wx.Storage，本地状态为主，还没有云端同步。

扫码识别：不是全国药品数据库，而是家庭自学习条码库 + 内置 seed 辅助。

OCR：当前仍是内部 mock 场景，界面不再让用户选择“高/低置信度”等模拟项。

药盒图片：只使用用户本地拍照/相册，不联网找图。

提醒：模型和老人端显示框架存在，但用药提醒配置尚未形成真实闭环。

# 2. 踩坑总结：每一步学到了什么

这一阶段最大的收获是：要把“比赛演示感”主动压下去，所有能力都必须服从真实用户流程。功能可以先弱，但不能让用户走假路径。

## 2.1 演示数据和真实流程混在一起

坑：默认显示假家庭、假成员、假药品，看起来完整，但真实用户首次使用时会误以为这是自己的数据。

修正：引入 ENABLE_DEMO_TOOLS=false，真实模式默认空家庭、空药箱；演示工具隐藏到开发体验模式。

经验：演示数据只能作为开发工具，不应该进入正式用户主路径。

## 2.2 添加药品流程一开始过于“AI 演示”

坑：扫码/OCR 被设计成完整步骤，界面上暴露模拟条码和模拟 OCR 选项，用户容易以为必须扫码、拍照、确认四步都走完。

修正：重构为 choose / form / success；手动录入为主，扫码和拍照只是辅助填充，所有结果进入同一张人工确认表单。

经验：没有真实能力时，要把能力降级成“辅助入口”，不要包装成核心依赖。

## 2.3 全国药品条码库不可轻易自建

坑：扫码后经常“未匹配到药品信息”，直觉上想做一个药品条码数据库，但数据量、准确性、维护成本都很高。

修正：采用家庭自学习条码库。第一次未命中，用户手动/OCR 补全并保存；下次同家庭扫同条码自动识别。

经验：家庭场景不必追求全国覆盖，优先解决“这个家庭下次能识别这盒药”。

## 2.4 下拉 picker 遮挡和输入框压字

坑：类别、使用人、位置使用底部 picker，测试时遮挡上下文；部分输入框 padding/line-height 不统一，中文文字被压住。

修正：类别、使用人、位置改为页面内 chip + 其他输入；app.wxss 增加 app-form-* 和 app-option-* 全局类。

经验：高频表单先统一全局样式，等模式稳定后再组件化。不要每个页面单独写一套 input 样式。

## 2.5 使用人“其他”输入会丢显示

坑：使用人原先依赖 targetMemberIds，用户手动输入“外婆/宝宝”后，如果没有成员 ID，列表和详情页容易显示为空或“家人”。

修正：保存 targetMemberLabel / customTargetMemberName，并让 getMemberNames 支持 fallbackLabel。

经验：当 UI 允许自由输入，数据层和展示层必须一起兼容，不然用户保存后会觉得数据丢了。

## 2.6 药箱卡片信息拥挤、尺寸不规范

坑：药箱列表里家庭名和说明容易挤在一行；药名、状态、meta、库存格子互相抢空间；日期格和库存格大小不一致。

修正：标题区改为单行省略，状态固定右侧；统计区用三列 grid 等宽等高；顶部标题改为分行信息结构。

经验：移动端卡片要先定固定尺寸和优先级，再放内容。不要让动态文字决定布局骨架。

## 2.7 药品图片不能靠联网找图

坑：老人更认药盒图，直觉上想上网找相似包装图，但这会带来误配、版权、来源可信度等纠纷。

修正：明确只做本地图片。用户拍照或相册选择，作为家庭识别辅助；无图时显示规范占位。

经验：医疗/药品相关场景必须克制。宁可少做，也不要引入无法解释来源和责任边界的内容。

## 2.8 临时图片路径的长期可靠性

坑：wx.chooseMedia/chooseImage 常返回临时路径，直接存到药品主档可能下次打开失效。

修正：选择图片后优先调用 wx.saveFile 转为本地保存路径；不支持时回退临时路径。

经验：涉及用户上传图片，不能只看当次预览成功，必须考虑重启小程序后的路径可用性。

## 2.9 WXML 手机预览编译比开发工具更严格

坑：medicine-detail.wxml 里 style 属性拆成多行并包含复杂表达式，手机预览报 unexpected character。

修正：把 progressStyle 提前在 JS 里计算，WXML 只绑定简单 style 字符串。

经验：WXML 中少写复杂表达式，尤其是 style、class、三元表达式。复杂逻辑前移到 JS。

## 2.10 工作区改动多，必须避免误回退

坑：项目里有大量已修改文件，若使用 reset/checkout 容易误删用户或前序 agent 的工作。

修正：每轮只改当前功能相关文件，读懂已有改动，不做全局回退。

经验：多人/多 agent 协作时，改动要小步、聚焦、可解释。

# 3. 未实现功能：还没有完成什么

下面按优先级列出当前尚未完成或只完成了骨架的部分。这里的“未实现”不代表要全部马上做，而是提醒后续规划时不要误以为已经闭环。

| 功能 | 当前状态 | 建议优先级 |
| --- | --- | --- |
| 用药提醒配置 | 详情页有“用药计划”入口/占位，老人端有提醒展示和确认记录逻辑，但还没有从药品详情创建真实提醒计划的完整流程。 | 高 |
| 提醒触发与通知 | 没有接入订阅消息、定时提醒、后台云函数或本地日程触发。 | 高 |
| 药品主档编辑 | 详情页编辑主档仍是开发中提示；录错药名、规格、类别、封面后不能正式编辑。 | 高 |
| 批次编辑/停用 | 详情页有编辑/停用入口，但目前偏占位或演示提示；真实库存修正、过期批次处理未闭环。 | 高 |
| 图片管理增强 | 已支持本地封面，但没有裁剪、旋转、压缩、重新设置封面、详情页大图查看。 | 中高 |
| OCR 真实能力 | 当前仍是 mock OCR，只是界面上作为辅助识别呈现。还没有接真实 OCR 或本地模型。 | 中 |
| 条码数据库 | 已选择不自建全国库。家庭自学习已做 V1，但没有多包装条码管理界面。 | 中 |
| 家庭成员真实邀请 | 有邀请码/分享说明/本地快速添加家人，但真实跨设备加入和权限同步尚未实现。 | 中高 |
| 云端同步 | 当前 wx.Storage 本地存储，换设备/重装/多人共享会丢失或不同步。 | 高 |
| 权限与角色闭环 | 角色模型和显示已有，但编辑权限、老人只读、管理员操作限制还没完全落到每个入口。 | 中 |
| 老人端真实数据体验 | 老人端显示框架存在，但依赖计划和记录数据；缺少从药品到老人提醒的配置闭环。 | 高 |
| 补货管理 | 库存不足可计算，但没有补货清单、补货提醒、已补货处理。 | 中 |
| 数据导出 | 访问记录里有导出演示痕迹，但真实 CSV/Excel/PDF 导出未完成。 | 中低 |
| 隐私授权细化 | 有隐私页和访问记录页，但授权撤回、数据删除、成员可见范围还需要细化。 | 中 |
| 测试体系 | 目前主要靠 node --check 和人工预览；缺少自动化单元测试、状态层测试、核心流程测试。 | 高 |
| 视觉全量 QA | 已做 UI token 和局部重排，但还没有用截图逐页检查所有页面在不同屏幕下的表现。 | 中高 |

# 4. 建议下一步推进顺序

建议策略 短期不要继续横向铺功能。先把“录入 -> 药箱 -> 详情 -> 编辑/批次 -> 提醒”这一条主链路打通，再考虑云端、真实 OCR 和跨设备共享。

## 4.1 第一优先级：把药品管理闭环补完整

药品详情页支持编辑主档：名称、规格、类别、厂家、条码、使用人、位置、封面。

批次支持编辑与停用：有效期、数量、单位、批号、备注。

新增批次入口接回 add-medicine 或独立轻表单，而不是停留在“开发中”。

药箱列表、详情、首页统计都能随编辑和批次变化实时刷新。

## 4.2 第二优先级：提醒配置闭环

从药品详情进入“设置提醒”。

选择使用人、剂量、频次、时间、开始/结束日期。

生成 medicationPlans 和 medicationRecords。

老人端展示今日提醒，点击已服用后子女端首页统计变化。

先用本地记录模拟提醒，不急着接订阅消息。

## 4.3 第三优先级：图片体验完善

封面支持裁剪/旋转/重新设置。

详情页展示大图，方便家人确认药盒。

图片压缩和本地文件清理，避免长期占用过大。

继续坚持不联网找图，规避纠纷。

## 4.4 第四优先级：云端与真实共享

选定云开发或后端方案。

设计家庭、成员、药品、批次、提醒、记录的数据同步模型。

处理邀请加入、权限、数据删除和审计记录。

迁移当前 wx.Storage 数据到云端结构。

# 5. 当前关键文件指针

| 文件/目录 | 作用 | 当前关注点 |
| --- | --- | --- |
| utils/appStore.js | 本地状态层与核心数据操作 | 家庭、成员、药品、批次、条码自学习、封面、统计、提醒记录。 |
| pages/add-medicine/ | 添加药品主流程 | 三段式录入、扫码辅助、拍照辅助、封面上传、保存确认。 |
| pages/medicines/ | 药箱列表 | 筛选、药品卡片、封面显示、库存/批次/有效期三格。 |
| pages/medicine-detail/ | 药品详情 | 主档与批次展示已具备，编辑/新增批次/提醒配置待补。 |
| pages/family/ | 家庭创建和成员管理 | 真实创建家庭、邀请码、本地快速添加成员。 |
| pages/elder/ | 老人端 | 提醒展示与确认框架，等待真实提醒计划闭环。 |
| pages/settings/ | 我的页和开发工具控制 | 演示工具默认隐藏，清空数据和隐私入口。 |
| app.wxss | 全局设计 token 和通用 UI 类 | 表单、按钮、chip、notice、hero、卡片等统一样式。 |
| agent.md | Agent 上下文指针 | 后续 agent 接手时先读，了解产品边界和技术策略。 |

# 6. 复盘结论

药无忧当前已经具备真实产品的核心骨架：用户可以从空状态创建家庭，录入药品主档和批次，使用扫码/拍照辅助，保存后在药箱列表中看到药品，并通过本地封面提升老人识别效率。

接下来最值得投入的是“真实闭环”而不是继续堆展示能力：药品可编辑、批次可维护、提醒可创建、老人端可确认、首页能反馈状态。只要这条链路跑通，项目就会从“可看”进入“可用”。

需要持续坚持的原则：不伪装能力、不默认假数据、不引入不可控外部图片、不做医疗判断。每一个功能都应该能解释给真实家庭用户听，并且让用户自己完成最终确认。

# 附录：本轮文档依据

依据当前工作区文件、agent.md、项目上下文整理.md、关键源码搜索结果和最近实现记录整理。

当前工作区仍有大量未提交改动，本文按功能状态复盘，不代表 Git 已经形成正式提交。

视觉预览类结论以用户截图和代码结构为主，仍建议在微信开发者工具中逐页复核。